# Historial de modificaciones carta Gantt

**Versión 2 (02 de Abril de 2018):**

* Se optimizan los tiempos, ajustándolos a un escenario más real, sobre todo las etapas de Base de Datos y Desarrollo.
* Se independizan las etapas del desarrollo (Mantenedores, Pantallas operativas y Reportería), considerando que, al tener múltiples recursos humanos (3 desarrolladores) es posible realizar tareas de forma “simultanea”, en lugar de avanzar secuencialmente de una en una.
* Se corrigen las fechas de inicio de proyecto para ajustarlas a la realidad del proyecto.